Załącznik nr 10 do SIWZ

UMOWA  NR …………….

zawarta w dniu ....................... …… r. w Białych Błotach, pomiędzy:

Portem Lotniczym Bydgoszcz S.A. z siedzibą przy ul. I. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000121056, o kapitale zakładowym         w kwocie   ............................ PLN  wpłaconym w całości, NIP 5540309229, REGON  091230462,

reprezentowaną  przez: Tomasza Moraczewskiego–  Prezesa Zarządu,

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

Firma: .............................................................................

Siedziba: .........................................................................

Adres: .............................................................................

Kod pocztowy: ................................................................

NIP: ................................................................................

Organ rejestrowy: ...........................................................

Pozycja w rejestrze: .......................................................

reprezentowanym przez: ................................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2004 r., Nr  .19 poz. 177  z późn. zm.) została zawarta Umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy, zwanym dalej również „przedmiotem zamówienia” jest:

-dostawa wraz z montażem, konfiguracją i uruchomieniem urządzenia służącego do kontroli rentgenowskiej bagażu rejestrowanego normy III (dalej:  EDS) zapewniającego generowanie obrazu przestrzennego 3D wraz z integracją urządzenia z używanym w Pocie Lotniczym Bydgoszcz standardowym urządzeniem RTG oraz systemem BHS

-dostawa wraz z montażem, konfiguracją i uruchomieniem stacji roboczych

-zaprojektowanie, dostawa wraz z montażem, konfiguracją i uruchomieniem przenośników (taśmociągów) bagażu; niezbędnych do zrealizowania funkcjonalności systemu BHS opisanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zmówienia

-przeniesienie, ponowny montaż i integracja istniejącego skanera RTG,

-przeprowadzenie szkoleń w siedzibie Zamawiającego dla wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie bieżącej obsługi, w zakresie serwisowania oraz administrowania Skanerem EDS,

-zaprojektowanie i wykonanie zasilania energetycznego do miejsc montażu urządzenia EDS oraz wszystkich nowych urządzeń.

- zgodnie z warunkami i wymaganiami opisanymi  w SIWZ oraz zgodnie ze złożoną ofertą, które to dokumenty stanowią Załączniki do niniejszej Umowy, jak również zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, w sposób zapewniający osiągnięcie celu ww. inwestycji, jakim jest sprawne działanie i funkcjonalność Urządzenia po skonfigurowaniu i zintegrowaniu z pozostałymi urządzeniami i systemami u Zamawiającego.

2. Na podstawie niniejszej Umowy i na warunkach w niej określonych, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w miejsce przez niego wskazane i przenieść na Zamawiającego własność  Urządzenia określonego w  ust. 1, jak również spełnić świadczenia określone w ust. 3, a Zamawiający zobowiązuje się odebrać prawidłowo wykonany Przedmiot umowy i zapłacić Wykonawcy umówione wynagrodzenie po bezusterkowym odbiorze Przedmiotu umowy.

3. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca jest zobowiązany do:

- dostarczenia, a także instalacji (montażu) i uruchomienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, nowego urządzenia EDS do kontroli bagażu rejestrowanego określonego w ust. 1, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz oprogramowaniem - wolnego od wad fizycznych                i prawnych i gotowego do pełnienia funkcji operacyjnych od dnia dostawy, oraz do przeniesienia prawa własności tego Urzadzenia  na Zamawiającego;

- kompleksowego skonfigurowania i zintegrowania dostarczonego Urządzenia określonego w ust. 1    z istniejącym systemem BHS zlokalizowanym u Zamawiającego, a także kompleksowego zintegrowania standardowego RTG, wraz z dostosowaniem sieci teletechnicznej i zasilania elektrycznego;

- sprawdzenia poprawności działania zintegrowanego Urządzenia

- o ile będzie wymagane - uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń, zezwoleń i zgód  związanych oddaniem zintegrowanego Urządzenia do użytkowania; Jeżeli uruchomienie lub korzystanie przez Zamawiającego z Urządzenia wymaga przeprowadzenia jakichkolwiek testów, pomiarów lub innych działań z udziałem osób trzecich lub wykonania testów, pomiarów lub innych działań przez osoby trzecie lub uzyskania zezwoleń, pozwoleń lub zgód administracyjnych, Wykonawca w ramach Umowy zobowiązuje się:

- zapewnić udział ww. osób w ww. czynnościach lub przeprowadzenie tych czynności przez ww. osoby trzecie,

- uzyskać w imieniu Zamawiającego wszelkie niezbędne, wymagane przepisami prawa   zezwolenia, pozwolenia lub zgody.

Zamawiający zobowiązuje się udzielić Wykonawcy wszelkich niezbędnych do wykonania ww. czynności   pełnomocnictw.

- przed wykonaniem zadania, o którym mowa w ust. 1 - wykonania Projektu wykonawczego całego zadania; Projekt wykonawczy zawierał będzie opis techniczny (wraz z niezbędnymi rysunkami technicznymi) oraz opis funkcjonalny realizacji przedmiotu zamówienia (w tym opisy scenariuszy działania Systemu BHS po realizacji przedmiotu zamówienia), opis i założenia etapowania prac w ramach przedmiotu zamówienia, opis stanów przejściowych funkcjonowania System BHS w okresie realizacji przedmiotu zamówienia (w sposób gwarantujący utrzymanie ciągłości jego działania). Projekt wykonawczy zostanie sporządzony z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ i  Umowie, w tym także będzie zawierał  niezbędne modyfikacje i uzupełnienia systemu przenośników i urządzeń kontrolnych BHS oraz wszelkie instalacje elektryczne, teletechniczne, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania przenośników i urządzeń kontrolnych BHS. Projekt wykonawczy będzie zaopatrzony w pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż jest on wykonany zgodnie z SIWZ i  Umową,  w oparciu o obowiązujące w tej dziedzinie przepisy prawa oraz zasady wiedzy technicznej i ekonomicznej, oraz że jest wydawany w stanie kompletnym pozwalającym na zrealizowanie Inwestycji. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu 2 egzemplarze Projektu wykonawczego w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.

wraz z projektem wykonawczym, o którym mowa w pkt e) Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu szczegółową specyfikację wykonawczą, która będzie obejmować   następujące elementy:

- wykaz urządzeń, elementów i części składowych przedmiotu zamówienia,

- karty materiałowe, specyfikacje techniczne, certyfikaty etc. dotyczące elementów, urządzeń i materiałów planowanych do zastosowania przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia,

- Harmonogram realizacji Przedmiotu umowy przygotowany jako opis oraz jako graficzna prezentacja.

Harmonogram zawierał będzie co najmniej: a) szczegółowy wykaz czynności, jakie Wykonawca będzie realizował w każdym tygodniu realizacji przedmiotu zamówienia wraz z określeniem miejsc, w których czynności te będą wykonywane; b) wskazanie terminów udostępniania miejsc do realizacji przedmiotu zamówienia oraz zakresu tych miejsc, c) wskazanie terminów realizacji poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia tak jak zostały wskazane w Umowie, d) wskazanie terminów, w jakich wykonywane będą przez Wykonawcę czynności mogące wpłynąć negatywnie na pracę lotniska, wraz z opisem tych czynności, e) wskazanie terminów testów, przeglądów oraz odbiorów przedmiotu zamówienia, f) wskazanie terminów dostaw kluczowych urządzeń.

Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu 2 egzemplarze specyfikacji wykonawczej w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.

Zmiany Harmonogramu niepowodujące zmiany terminu wykonania Umowy określonego w §5 ust. 3 pkt b/ Umowy, nie stanowią zmiany Umowy i wymagają jedynie pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami.

Ad e-f: Projekt wykonawczy wraz ze  Specyfikacją wykonawczą, wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, która jest warunkiem przystąpienia Wykonawcy do wykonania zadania na podstawie zatwierdzonego Projektu oraz Specyfikacji wykonawczej;  powyższe dokumenty  powinny być opracowane i przedstawione Zamawiającemu  łącznie do zatwierdzenia, w formie i ilości wskazanej w pkt e) oraz f) powyżej, w terminie  21 dni od dnia podpisania Umowy; Zamawiający akceptuje  powyższe dokumenty lub wnosi uwagi w terminie 14 dni od daty przedstawienia mu kompletnego Projektu wykonawczego wraz ze Specyfikacją wykonawczą; Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego i dokonać stosownych korekt;  wszelkie skutki opóźnień wykonania Przedmiotu umowy wynikające z nieprzedstawienia Zamawiającemu  kompletu powyższych dokumentów  w ww.  terminie bądź nieuzyskania akceptacji  dokumentacji ze strony Zamawiającego, jak też nanoszenia korekt – obciążają Wykonawcę i nie stanowią podstawy do wydłużenia Wykonawcy terminu wykonania Przedmiotu umowy;

- po wykonaniu zadania – opracowania dokumentacji powykonawczej oraz przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji zadania wraz z dokumentacją techniczną Urządzenia oraz szczegółowymi instrukcjami obsługi i konserwacji dla dostarczonego przedmiotu zamówienia w języku polskim oraz innych wymaganych dokumentów umożliwiających zgodne z prawem użytkowanie przedmiotu zamówienia, w ilości 2 egz. w formie papierowej.

- przeszkolenia personelu mającego obsługiwać dostarczone urządzenie (10 osób) w Miejscu Dostawy, w zakresie: uruchomienia, obsługi, eksploatacji, konserwacji i naprawy dostarczonego przedmiotu zamówienia, zakończonego poświadczoną w formie pisemnej weryfikacją umiejętności, przekazaną Zamawiającemu w dniu zakończenia szkolenia;

- zapewnienia wsparcia technicznego Urządzenia do upływu okresu rękojmi/gwarancji, w tym także realizacji serwisu i przeglądów technicznych Urządzenia oraz corocznej aktualizacji biblioteki TIP, a także wykonywania pozostałych świadczeń związanych z udzieloną gwarancją jakości na zasadach określonych w Umowie oraz jej załącznikach;

- przeniesienia autorskich praw majątkowych do wszystkich dokumentów i opracowań wytworzonych i przekazanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w związku z realizacją Przedmiotu umowy, zwanych dalej łącznie „Dokumentacją” lub „Utworami”, oraz udzielenia innych upoważnień i licencji,  o których mowa w § 16 Umowy,

4.   Szczegółowy opis Przedmiotu umowy oraz zakres prac zleconych Wykonawcy do wykonania w ramach niniejszej Umowy zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej: “SIWZ”),  stanowiącej integralną część niniejszej Umowy.

5. Zakres rzeczowy prac objętych Przedmiotem umowy obejmuje wykonanie wszelkich świadczeń                  i obowiązków określonych w Umowie, w tym w SIWZ i załącznikach do niej, a także obowiązków, które obciążają Wykonawcę na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie Przedmiotu Umowy będzie protokół bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu umowy.

6.  Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty będące Załącznikami do Umowy:

Załącznik nr 1: Oferta Wykonawcy,

Załącznik nr 2: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -

Załącznik nr 3:  Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych

§ 2

Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca wskazuje Pana/Panią ....................... jako osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w zakresie realizacji niniejszej Umowy, w tym także do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Wykonawcy w związku z niniejszą Umową oraz podpisywania protokołów z wykonania Umowy         (testów, szkoleń i innych)  oraz protokołów odbioru, jak też innych oświadczeń związanych z realizacją niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich obowiązków związanych z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy z należytą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego działalności, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz wymogami Zamawiającego, mając na uwadze wagę powierzonych Wykonawcy zadań i ich znaczenie dla Zamawiającego w procesie realizacji inwestycji określonej w §1 Umowy.

3.   Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z:

a. przyjętą przez Zamawiającego Ofertą;

b.  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia;

c. postanowieniami niniejszej Umowy;

d. przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisami prawa lotniczego i wymaganiami dla lotnisk wynikającymi z obowiązującego prawodawstwa polskiego i UE, przepisami prawa miejscowego oraz wewnętrznymi uregulowaniami obowiązującymi na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.;

e. zasadami współczesnej wiedzy technicznej i aktualnymi normami technicznymi;

oraz zapewnia, że Urządzenie będące Przedmiotem umowy będzie fabrycznie nowe i będzie odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu oraz wymaganiom dokumentacji technicznej zamówienia.

4. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie wszystkich czynności i zadań, które są konieczne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego zgodnie                  z obowiązującym prawem oraz wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i zdatność do przeznaczenia zgodnego ze znanym stronom celem realizowanego Przedmiotu umowy określonego w §1 Umowy, materiałów zastosowanych przez Wykonawcę do wykonania tego Przedmiotu umowy oraz za stosowność i bezpieczeństwo wszelkich działań związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, wszystkich metod pracy oraz wszystkich prac, niezależnie od jakiegokolwiek zatwierdzenia lub wyrażenia zgody przez Zamawiającego.

5.  Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania.

6. Wykonawca wyposaży osoby upoważnione do przebywania na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz          w związku z realizacją Przedmiotu Umowy w widoczne identyfikatory, zawierające nazwisko osoby i nazwę firmy.

7. Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę z materiałów, urządzeń i przy pomocy sprzętu i narzędzi, który dostarczy Wykonawca. Wykorzystywane przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za przypadkową utratę materiałów, urządzeń, narzędzi i elementów przedmiotu zamówienia, które znajdują się na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz pod jego opieką lub są w jego posiadaniu i są zmagazynowane w celu wykorzystania przy realizacji Przedmiotu umowy. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zapewnia przechowanie i zabezpieczenie wszystkich materiałów, urządzeń, narzędzi i elementów przedmiotu zamówienia na czas realizacji Przedmiotu Umowy.

9. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia, oznakowania i ochrony terenu objętego realizacją przedmiotu zamówienia (z odpowiednim oznakowaniem) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich prac związanych z realizacją Przedmiotu umowy w sposób nie kolidujący w żadnej mierze z bieżącą działalnością Zamawiającego. W przypadku, gdy powstanie konieczność wykonania prac kolizyjnych, tj. takich prac, które mogą utrudniać lub zatrzymać bieżącą działalność Zamawiającego, Wykonawca na wykonanie prac kolizyjnych zobowiązany jest uzyskać uprzednią pisemną zgodę ze strony Zamawiającego.

11. W terminie wykonania Przedmiotu umowy, określonym w §5 ust. 3 pkt b/ Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zlikwidować zaplecze prac, usunąć z terenu prac sprzęt, materiały, narzędzia i obiekty wykorzystywane dla potrzeb wykonania Przedmiotu umowy oraz uprzątnąć teren prac.

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za  wszelkie szkody, obejmujące również utracone korzyści, powstałe w wyniku prowadzenia prac przez Wykonawcę lub pod jego kierownictwem lub przez zatrudnionych przez niego podwykonawców, niezależnie od tego, czy szkody te powstały w wyniku działań lub zaniechań wynikających z obowiązków określonych niniejszą Umową, czy też poza nimi. Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialności za szkody powstałe                   z wyłącznej winy Zamawiającego lub osób trzecich, za które nie odpowiada.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność pracowniczą, cywilną i wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą względem zatrudnionych pracowników i innych osób, którymi się posługuje z tytułu zaistniałych wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

14.  Dodatkowo do obowiązków Wykonawcy w ramach Umowy należeć będzie:

1) pokrycie kosztów związanych z organizacją pracy, zabezpieczeniem i  ochroną  mienia własnego w miejscu wykonywania Przedmiotu umowy;

2) sporządzenie dokumentacji  powykonawczej  wykonanego Przedmiotu umowy i dostarczenie jej Zamawiającemu wraz z niezbędnymi dokumentami technicznymi, dotyczącymi również wykorzystanych materiałów i technologii;

3)  niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość  przedmiotu zamówienia oraz opóźnienie terminu zakończenia Przedmiotu umowy,

4)  w przypadku uszkodzenia sąsiednich nawierzchni, elementów zagospodarowania, przewodów podziemnych lub instalacji, urządzeń lub innych obiektów Zamawiającego – wykonanie naprawy własnym staraniem i na własny koszt; w szczególności wykonanie odbudowy posadzki w przypadku jej uszkodzenia w trakcie wykonywania Przedmiotu umowy;

5) utrzymanie w czystości miejsca wykonywania Przedmiotu umowy,

6) wywóz i utylizacja pozostałych materiałów z rozbiórki, w tym zapewnienie sprzętu umożliwiającego wywóz materiałów z rozbiórek. Sprzęt musi posiadać odpowiednie przykrycie skrzyń załadunkowych (np. plandeki);

7) Wykonawca jako wytwórca odpadów wytworzonych podczas prowadzonych prac ponosi odpowiedzialność za ich zagospodarowanie, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie  o odpadach                z dnia  14.12.2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać           wszystkie odpadki i opakowania powstałe przy wykonywaniu prac oraz dostarczyć Zamawiającemu wszelkie karty przekazania odpadów dotyczących przedmiotowej inwestycji.

8) zapewnienie i przechowywanie do dyspozycji Zamawiającego dla każdego z materiałów użytych do wykonania Przedmiotu umowy odpowiednich zaświadczeń, atestów certyfikatów, aprobat, deklaracji zgodności z normami i tym podobnych dokumentów oraz dostarczenie ich  Zamawiającemu,

9) zapewnienie przestrzegania obowiązujących przepisów bhp,

10) zgłaszanie gotowości do odbiorów, zgodnie z postanowieniami §8 Umowy, uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie bezzwłocznego usunięcia wad stwierdzonych w trakcie odbiorów,

11) bezzwłoczne usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości i wad w toku realizacji Przedmiotu umowy, jak również bezzwłoczne usuwanie wszystkich wad dotyczących realizacji Przedmiotu umowy ujawnionych                     w terminie obowiązywania rękojmi/gwarancji.

12) demontaż starego Urządzenia,  odpowiednie  jego zabezpieczenie i przekazanie  Zamawiającemu.

13) wykonanie innych obowiązków przewidzianych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz niniejszej Umowie.

15. Wykonawca odpowiada za przedmiot zamówienia do czasu zakończenia wszystkich czynności związanych z odbiorem końcowym Przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

16. Od daty odbioru końcowego do wystawienia protokołu odbioru gwarancyjnego, Wykonawcę obciążają koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w Urządzeniu, którego dotyczy Przedmiot umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych a spowodowanej:

a/ Wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy prac  i  tkwiła w Urządzeniu, którego dotyczy Przedmiot umowy na dzień zakończenia prac służących realizacji Przedmiotu umowy;

b/  wypadkiem zaistniałym przed dniem odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem Zamawiającego lub;

c/  czynnościami Wykonawcy na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz po dniu odbioru końcowego Przedmiotu umowy,

d/ innymi okolicznościami leżącymi po stronie Wykonawcy.

17. Wszelkie oświadczenia (zgłoszenia, protokoły, itp) w ramach Umowy oraz korespondencję                        z Zamawiającym, Wykonawca zobowiązany jest sporządzać w formie pisemnej,  w języku polskim.

18. Wszystkie świadczenia i obowiązki niezbędne do kompletnego i prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy zostaną wykonane własnym staraniem i kosztem Wykonawcy, uwzględnionym w wynagrodzeniu,    o którym mowa w §11 ust. 1 Umowy.

19. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia              oraz że dokonał pełnej analizy dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego i w tym zakresie nie zgłasza zastrzeżeń i uwag oraz oświadcza, że jest w stanie wykonać Przedmiot umowy na warunkach określonych w Umowie, w tym dokumentach stanowiących integralną część niniejszej Umowy.

20. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem wykonania Przedmiotu umowy i istniejącymi tam warunkami oraz uzyskał od Zamawiającego wszelkie niezbędne informacje oraz wyjaśnienia w kwestiach mających związek z wykonaniem Umowy oraz że ma pełną wiedzę co do zakresu prac, trudności, ryzyka oraz wszelkich innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na realizację Przedmiotu umowy, jak też uwzględnił wszystkie charakterystyczne właściwości terenu prac, dostępu, dowozu oraz wszelkie związane z tym niesprzyjające okoliczności i warunki.

21. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe wykonanie wszystkich zadań i obowiązków będących istotą i przedmiotem niniejszej Umowy, w tym także za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim, wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania przyjętych niniejszą Umową zobowiązań. Powyższa odpowiedzialność obejmuje działanie lub zaniechanie rozmyślne, a także nieumyślne, jak również rażącą niedbałość Wykonawcy lub osób, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu niniejszej umowy, za które ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania.

22. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie Przedmiotu umowy                           z uwględnieniem kryterium należytej staranności odnoszącym się do podmiotu profesjonalnie zajmującego się pracami objętymi niniejszą Umową. Pesonel, którym się posługuje musi spełniać co najmniej wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

23. Zamawiający dopuszcza prowadzenie przez Wykonawcę prac związanych z realizacją Przedmiotu umowy przez całą dobę oraz 7 dni w tygodniu.

24. Zamawiający nie przewiduje zamknięcia lotniska ani przerwania pracy lotniska na czas prowadzenia prac. Wykonawca zobowiązany jest realizować prace i wykonać Przedmiot umowy przy czynnym lotnisku, bez możliwości zamknięcia lotniska, jak też przerwania ciągłości jego pracy (praca w trybie „pod ruchem”). W związku z tym, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zorganizowanie swych prac i ich należytą koordynację, by powyższy warunek został spełniony i by prace prowadzone przez Wykonawcę w związku z realizacją Przedmiotu umowy nie powodowały utrudnień dla pracy lotniska.

§ 3

Prawa i obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązany jest do:

a/ przystąpienia do odbiorów Przedmiotu umowy na zasadach i w terminach określonych w Umowie,

b/ odebrania Przedmiotu umowy zrealizowanego zgodnie z Umową oraz dokonania na rzecz Wykonawcy zapłaty umówionego wynagrodzenia – w  terminach oraz w sposób i na warunkach określonych                     w niniejszej Umowie.

2. Każde zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie, zaświadczenie lub inne oświadczenie Zamawiającego będzie dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

3.  W imieniu Zamawiającego obowiązki Koordynatora w zakresie przedmiotowej inwestycji pełnić będzie:     Monika Mejsner-Hermelin – Dyrektor Pionu Bezpeiczeństwa i Ochrony, którego Zamawiający upoważnia do dokonywania czynności związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem, iż ww. osoba nie jest uprawniona do zmiany niniejszej Umowy.

4. W trakcie wykonywania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń ze strony Zamawiającego, w tym do zaleceń Koordynatora, oraz do przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Koordynatora. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę na piśmie.

6. Zamawiający może żądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu prac pracownika lub podwykonawcy Wykonawcy oraz ich  zmiany, w przypadku gdy nie przestrzegają oni obowiązujących norm i przepisów, w tym obowiązujących na terenie lotniska, bądź ignorują polecenia Koordynatora lub Zamawiającego związane z realizacją Przedmiotu umowy, dopuszczają się zachowań mogących spowodować niebezpieczeństwo dla osób lub mienia, czy też narażają Zamawiającego na poniesienie szkody.

7. Jakakolwiek przerwa w wykonywaniu Przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy lub innych przyczyn leżących po stronie podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

8. Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Koordynatora lub Zamawiającego dotyczące wykonania Przedmiotu umowy lub usunięcia / zmiany osób w sytuacji wskazanej w ust. 6, Koordynator lub Zamawiający ma prawo wstrzymania/zawieszenia prac do czasu spełnienia odpowiednich wymagań przez Wykonawcę. Możliwość wstrzymania/zawieszenia prac przez Koordynatora lub Zamawiającego dotyczy:

a) wykonywania  Przedmiotu umowy niezgodnie z zamówieniem (w tym wadliwie), przepisami prawa lub z warunkami bezpieczeństwa,

b) niewykonania żądania Zamawiającego w sytuacji wskazanej w ust. 6,

c) innych przypadków, wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub zatrudnianych przez niego osób I podwykonawców.

Wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania/zawieszenia obciążają wyłącznie Wykonawcę.

9. Zamawiający może polecić Wykonawcy wstrzymanie prac lub ich dowolnej części z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, na okres, który uzna za konieczny, a  także polecić zabezpieczenie  prac na czas wstrzymania ich dalszego wykonywania, w sposób który uzna za właściwy. W przypadku otrzymania takiego żądania Zamawiającego, które wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności,    Wykonawca niezwłocznie wstrzyma wykonywane prace i zabezpieczy je w odpowiedni sposób. W takim przypadku termin na wykonanie Przedmiotu umowy ulegnie przedłużeniu o czas wstrzymania.

§ 4

Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy osobie trzeciej (zwanej dalej: Podwykonawcą) w zakresie, w jakim wskazał to w Ofercie.

- O ile jest to możliwe, Wykonawca jeszcze przed przystąpieniem do wykonania zamówienia przekaże Zamawiającemu informacje dotyczące nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację Przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowiązek zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazania informacji na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację wskazanych części Przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię umowy z Podwykonawcą w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- Termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie prac zleconych podwykonawcy.

- Jeżeli termin zapłaty, o którym mowa w ust. 4 powyżej będzie dłuższy niż 21 dni od dnia dręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie prac zleconych podwykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę Kary umownej.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania samego Wykonawcy.

- W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszym paragrafie, jak również w sytuacji określonej w §3 ust. 8, niezależnie od innych uprawnień przysługujących na mocy postanowień niniejszej Umowy, Zamawiający może wystosować do Wykonawcy wezwanie do zaprzestania naruszeń (wykonania obowiązku) wyznaczając mu dodatkowy termin, a po jego bezskutecznym upływie będzie miał prawo do odstąpienia od Umowy z zachowaniem prawa do żądania kar umownych, o których mowa w §14 Umowy.

§ 5

Miejsce i termin wykonania  Umowy

- Miejscem Dostawy Urządzenia i Wykonania Przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego  - teren terminala Portu Lotniczego Bydgoszcz: 86-005 Białe Błota ul. I. Paderewskiego 1.

- Wszelkie koszty i ryzyko związane z dostawą przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego w ust. 1 ponosi Wykonawca.

- Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu umowy:

a/  rozpoczęcie realizacji Przedmiotu umowy: od dnia podpisania Umowy

b/  wykonanie (zakończenie)  Przedmiotu umowy:  30.09.2020r.

4. W terminie określonym w ust. 3 pkt b/  Wykonawca zobowiązany jest wykonać w całości Przedmiot Umowy, w tym: dostawę Urządzenia, instalację (montaż) Urządzenia oraz jego konfigurację i integrację          z pozostałymi urządzeniami Zamawiającego, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania Urządzenia, uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń, zezwoleń i zgód związanych oddaniem zintegrowanego Urządzenia do użytkowania (o ile będzie wymagane), przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w miejscu prowadzenia działalności w zakresie: uruchomienia, obsługi, eksploatacji, konserwacji i naprawy dostarczonego Urządzenia, jak również spełnić wszystkie pozostałe świadczenia i obowiązki związane z realizacją Przedmiotu umowy wynikające z Umowy, oraz doręczyć Zamawiającemu, najpóźniej w ostatnim dniu tego terminu, pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu umowy wraz z pisemnym oświadczeniem Wykonawcy, że cały zakres objęty Przedmiotem umowy został zakończony i wykonany zgodnie z Umową, jak również uzyskać i przekazać Zamawiającemu, najpóźniej wraz z ww. zgłoszeniem gotowości, wszystkie dokumenty określone w Umowie oraz wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

5.  Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu umowy uznaje się wykonanie jej przedmiotu zgodnie z SIWZ, Ofertą i niniejszą Umową.

6. Wykonanie Przedmiotu umowy, zgodne z warunkami niniejszej Umowy,  wymaga potwierdzenia przez Zamawiającego w formie podpisanego protokołu bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

§ 6

Dostawa Urządzenia. Transport.

- Wykonawca dostarczy Urządzenie do Miejsca Dostawy wraz z usługą rozładunku we własnym zakresie i na swój koszt.

- Wykonawca zapewni takie zabezpieczenie dostaw, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do  uszkodzenia lub pogorszenia jakości przedmiotu dostaw w trakcie transportu do Miejsca Dostawy.

- Rodzaj i jakość wymaganego zabezpieczenia określają stosowne normy techniczne, a w przypadku braku takich norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu  Urządzenia do Miejsca Dostawy oraz warunków, jakich można się spodziewać w Miejscu Dostawy.

4.  Wykonawca zawrze umowę ubezpieczenia dostaw od ryzyka utraty lub uszkodzenia oraz zapłaci wszelkie związane z tą umową składki.

5. Za dzień wydania przedmiotu zamówienia, w tym Urządzenia, uważa się dzień, w którym przedmiot zamówienia został odebrany przez Zamawiającego zgodnie z zásadami określonymi w §8 Umowy.

§ 7

Odpowiedzialność za wady

1.  Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne przedmiotu zamówienia na zasadach uregulowanych w niniejszej Umowie oraz obowiązujących przepisach prawa. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności:

a/  jakąkolwiek niezgodność przedmiotu zamówienia z Umową, w tym z jego opisem zawartym w SIWZ oraz z Ofertą, jak też wszelkie wady i inne nieprawidłowości dotyczące instalacji (montażu), integracji i uruchomienia (pracy, działania) Urządzenia, w tym łącznie z innymi urządzeniami Zamawiającego (kompatybilności, sprawności działania); lub

b) brak właściwości wymaganych przez Zamawiającego czy też dostarczenie przedmiotu zamówienia           w stanie niezupełnym, lub

c) brak właściwości Przedmiotu umowy, o których istnieniu Wykonawca zapewniał Zamawiającego,  lub

d) wszelkie nieprawidłowości, awarie, usterki, błędy lub braki zmniejszające wartość lub użyteczność Przedmiotu umowy ze względu na jego funkcję lub ze względu cel określony w Umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia Urządzenia; lub

e) wszelkie nieprawidłowości, awarie, usterki, błędy lub braki uniemożliwiające lub utrudniające korzystanie z przedmiotu zamówienia ze względu ze względu na jego funkcję lub ze względu cel określony w Umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia Urządzenia; lub

e) inne okoliczności stanowiące wadę fizyczną lub prawną w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu zamówienia, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem elementów Przedmiotu zamówienia do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania Przedmiotu umowy niezgodnie                  z Umową lub ujawnienia wad w dostarczonym Urządzeniu, wykonywanych pracach instalacyjnych                  i integracyjnych lub jakimkolwiek elemencie Przedmiotu umowy, Zamawiający jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości, wad lub też wyrządzonych szkód                     w wyznaczonym terminie. Koszt usunięcia nieprawidłowości, wad i szkód ponosi Wykonawca.

4. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Zamawiający może wg uznania - polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy lub zlecić samemu te czynności wybranemu przez siebie ekspertowi na koszt Wykonawcy.

5. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości Przedmiotu umowy, Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

6.  Niezależnie od przysługujących Zamawiającemu uprawnień przewidzianych w niniejszej Umowie oraz przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w przypadku:

a. opóźnienia  Wykonawcy w  wykonaniu Przedmiotu umowy; lub

b. gdy w trakcie odbioru zostaną stwierdzone usterki, wady przedmiotu zamówienia lub gdy przedmiot zamówienia nie będzie spełniał wszystkich warunków technicznych przewidzianych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami poniesionymi w związku z koniecznością zapewnienia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia o podobnych parametrach technicznych jak przewidzianych                    w niniejszej Umowie, w szczególności kosztami najmu, leasingu, itp. za czas do dnia wydania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę Zamawiającemu zgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy, na co  Wykonawca wyraża zgodę.

7. Niezależnie od innych przysługujących Zamawiającemu uprawnień przewidzianych w niniejszym paragrafie oraz w pozostałych paragrafach niniejszej Umowy bądź wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązku umownego lub prawnego bądź nieusunięcia przez Wykonawcę wad lub wyrządzonych szkód, w terminie określonym w Umowie, w protokole lub wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający jest również uprawniony - bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego - wykonać obowiązki, usunąć wady i szkody we własnym zakresie lub zlecić ich wykonanie/usunięcie osobie trzeciej na ryzyko Wykonawcy i ich kosztami obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze). Obciążenie Wykonawcy kosztami zastępczego wykonania Zamawiający może, wg swego wyboru, dokonać również poprzez potrącenie z  płatności na rzecz Wykonawcy lub poprzez potrącenie z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§ 8

Przygotowania do Odbioru i Odbiór Przedmiotu umowy

I.  Przygotowania do odbioru końcowego Przedmiotu umowy (etapy poprzedzające odbiór):

I.I. Testy operacyjne Urządzenia po jego instalacji (montażu) i zintegrowaniu z urządzeniami Zamawiającego:

1. Po instalacji (montażu) Urządzenia, jego konfiguracji i zintegrowaniu z urządzeniami Zamawiającego,         a przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu umowy, Wykonawca przeprowadza na swój koszt, w języku polskim, przy udziale Zamawiającego, próby i sprawdzenia poszczególnych elementów, jak i pracy całego Urządzenia, w tym łącznie z innymi urządzeniami Zamawiającego (jego kompatybilności i sprawności działania) - zgodnie ze  Specyfikacją testów operacyjnych ujętą                           w SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego na piśmie o gotowości do przeprowadzenia testów minimum na 7 dni przed rozpoczęciem testów. Testy wykonane będą w czasie nie dłuższym niż 3 dni. Na okoliczność wykonania testów operacyjnych Urządzenia i ich wyniku Strony sporządzają protokół (tzw. Protokół z testów operacyjnych Urządzenia).

8. W przypadku negatywnego wyniku testów operacyjnych Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni usunąć/naprawić stwierdzone wady/nieprawidłowości i zgłosić Zamawiającemu na piśmie gotowość Urządzenia do dodatkowych testów operacyjnych. W protokole z dodatkowych testów operacyjnych Zamawiający stwierdza pozytywny wynik testów lub ma prawo zgłosić zastrzeżenia, wskazując wady wykonania Przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W takim przypadku opisaną  wyżej procedurę powtarza się do momentu uzyskania pozytywnego wyniku testów.

2. Pozytywny wynik testów operacyjnych lub osiągnięcie przez Strony porozumienia w toku czynności sprawdzających, o których mowa wyżej, nie zwalnia Wykonawcy w żadnej części z odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości/wady dostarczonego Urządzenia i wykonanego Przedmiotu umowy                            i z obowiązku ich usuwania, a jedynie upoważnia Wykonawcę do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 12 i nast.

I.II. Szkolenia

3. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu umowy Wykonawca przeprowadza na swój koszt wszystkie wymagane szkolenia personelu Zamawiającego, zgodnie z SIWZ.

4. Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie szkolenia będzie Protokół Szkolenia podpisany przez Strony.

II.   Odbiory (po zakończonym etapie przygotowań do odbioru):

5. Strony ustalają, iż będą dokonywać następujących rodzajów odbiorów:

a/  odbiór końcowy Przedmiotu umowy,

b/ odbiór gwarancyjny Przedmiotu umowy.

Oświadczenia Zamawiającego i Wykonawcy składane w toku odbiorów winny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Odbiorów dokonują upoważnieni do czynności odbioru przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy,       w tym Koordynator Zamawiającego i Przedstawiciel Wykonawcy wskazany w §2 ust. 1 Umowy.                     W czynnościach odbioru mogą również brać udział rzeczoznawcy/eksperci powołani przez Strony. Wykonawca, zgłaszając Zamawiającemu gotowość do odbioru, jest zobowiązany wskazać w zgłoszeniu skład komisji odbiorowej ze strony Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić udział wskazanych osób podczas odbioru, pod rygorem wstrzymania się przez Zamawiającego  z czynnościami odbiorowymi w razie nieobecności osoby/osób ze wskazanego przez Wykonawcę składu.

7. Zamawiający ma prawo powstrzymać się z czynnościami odbioru do czasu przekazania mu przez Wykonawcę kompletu wymaganej dokumentacji i oświadczeń oraz wykonania wymaganych sprawdzeń, prób i testów, jak również szkoleń, a więc do czasu zakończenia etapu przygotowań do odbioru                       i dostarczenia protokołów z przeprowadzenia tych czynności, czego skutki, w tym związane                            z opóźnieniami, obciążają Wykonawcę.

II.I. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy

15.  Po wykonaniu całego Przedmiotu Umowy oraz wykonaniu wszystkich czynności i obowiązków                w ramach etapu przygotowań do odbioru, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu na piśmie, w terminie określonym w §5 ust. 3 pkt b/ Umowy, gotowość do odbioru końcowego Przedmiotu umowy  - zgodnie z postanowieniem §5 ust. 4 Umowy.

16. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o zakończeniu wszelkich prac związanych z realizacją Przedmiotu umowy, a także o zgodności Przedmiotu umowy z Umową oraz najpóźniej wraz                          z ww. zgłoszeniem gotowości przekazać Zamawiającemu komplet wymaganej dokumentacji dotyczącej Urządzenia, w tym:  dokumentację powykonawczą, atesty, świadectwa, certyfikaty, aprobaty techniczne, dokumentację techniczną, karty gwarancyjne, protokoły ze sprawdzenia wstępnego Urządzenia,                   z przeprowadzenia wymaganych testów Urządzenia oraz przeprowadzonych szkoleń personelu Zamawiającego, dokumenty potwierdzające uzyskane pozwolenia, zezwolenia, zgody (jeśli wymagane)          w odniesieniu do Urządzenia, jego uruchomienia i użytkowania,  a także inne dokumenty i oświadczenia wymagane na mocy Umowy. Dokumentacja techniczna Urządzenia powinna zawierać dokładny opis wszystkich aspektów działania Urządzenia ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalności wymaganych w  SIWZ.

17.  Wszystkie dokumenty przekazywane Zmawiającemu winny być sporządzone w języku polskim. Koszt ewentualnego tłumaczenia ponosi Wykonawca.  Dokumenty te będą załącznikami do Protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy.

18.  Na odbiór Wykonawca jest zapewnić na swój koszt pomoc ze strony swojego personelu, niezbędną do dokonania sprawdzenia Przedmiotu umowy, bez ponoszenia z tego tytułu przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

19. Odbiór końcowy Przedmiotu umowy odbywać się będzie w Miejscu Wykonania Przedmiotu umowy określonym w § 5 ust. 1 Umowy.  Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego Przedmiotu umowy             w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy zgłoszenia gotowości do odbioru wraz            z kompletem dokumentów wymaganych na mocy niniejszej Umowy, przy czym Zamawiający wyznaczy dokładną datę i godzinę rozpoczęcia odbioru końcowego. Czynności odbiorowe zostaną przeprowadzone nie później niż w terminie  7  dni roboczych od daty przystąpienia Zamawiającego do odbioru,                       z zastrzeżeniem postanowienia ust. 20.

20.  W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków określonych w ust. 1-18 niniejszego paragrafu, uznaje się, iż Przedmiot umowy nie został zakończony i Wykonawca nie jest gotowy do odbioru końcowego Przedmiotu umowy. W takim przypadku, Zamawiający ma prawo powstrzymać się                              z czynnościami odbioru końcowego lub – w razie dostrzeżenia braku w toku czynności odbioru końcowego - przerwać czynności odbiorowe do czasu wykonania przez Wykonawcę wszystkich obowiązków określonych w ust. 1-18 niniejszego paragrafu, lub też odmówić odbioru stosownie do postanowienia ust. 22 pkt b) niniejszego paragrafu, czego skutki, w tym związane z opóźnieniami, obciążają Wykonawcę. Dokonane przez Wykonawcę zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego uznaje się wówczas za nieskuteczne.

21. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony Protokół odbioru końcowego Przedmiotu umowy, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

22. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że:

a)  Przedmiot umowy został wykonany bez wad, w sposób kompletny, prawidłowy i zgodny z Umową - Strony podpiszą Protokół bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy;

b)  Przedmiot umowy nie jest gotowy do odbioru, albowiem nie został wykonany w całości, tj. z powodu niezakończenia prac objętych Umową lub braków dostawy Urządzenia (niekompletności Przedmiotu Umowy) lub też nieprzeprowadzenia wymaganych czynności w ramach etapu przygotowań do odbioru bądź posiada istotne wady, nadające się do usunięcia - Zamawiający ma prawo odmówić odbioru Przedmiotu umowy i wyznaczyć Wykonawcy termin do wykonania wszystkich prac i świadczeń wymaganych Umową, usunięcia wad lub przeprowadzenia brakujących czynności, które winny być przeprowadzone na moment  odbioru;

c)  Przedmiot Umowy posiada wady nieistotne, nadające się do usunięcia,  Zamawiający ma prawo wg swego wyboru:

-  dokonać odbioru końcowego Przedmiotu umowy pod warunkiem usunięcia wad w terminie określonym w Protokole warunkowego odbioru końcowego Przedmiotu umowy (odbiór warunkowy),  albo

-  dokonać odbioru końcowego Przedmiotu umowy, jednocześnie obniżając wynagrodzenie Wykonawcy o wartość Przedmiotu umowy posiadającego wady, tj. odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, funkcjonalnej, estetycznej i technicznej przedmiotu zamówienia, przy czym obniżenie wynagrodzenia powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu zamówienia bez wad pozostaje do wartości przedmiotu zamówienia z wadami - w przypadku jeżeli Strony wspólnie dokonają takich uzgodnień;

d) Przedmiot Umowy posiada wady istotne, które to nie nadają się do usunięcia - Zamawiający ma prawo wg swego wyboru:

-    zażądać wykonania Przedmiotu umowy w całości lub części (w tym wymiany Urządzenia na nowe, wolne od wad) po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy kar umownych, odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia, albo

-     odstąpić od Umowy i  obciążyć Wykonawcę karami umownymi, o których mowa w § 14 Umowy oraz kosztami ewentualnego wykonania zastępczego zgodnie z postanowieniem ust. 34 niniejszego paragrafu.

23. W razie usunięcia w wyznaczonym terminie niezgodności, o których mowa w ust. 22 pkt b), lub wykonania Przedmiotu umowy po raz drugi w przypadku wskazanym w ust. 22 pkt d) tiret 1, postanowienia ust. 15 - 22  niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. Jeżeli Wykonawca, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie usunie ww. niezgodności lub nie wykona Przedmiotu umowy po raz drugi, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy i obciążyć Wykonawcę karami umownymi, o których mowa w § 14 Umowy oraz kosztami ewentualnego wykonania zastępczego zgodnie z postanowieniem §7 ust. 7 Umowy.

24. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad określonych w Protokole warunkowego odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 22 pkt c) tiret 1. Usunięcie wad winno być potwierdzone w formie Protokołu bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

25. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w Protokole warunkowego odbioru końcowego, strony uznają, iż do odbioru nie doszło i Zamawiający ma prawo, wg swego wyboru, obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość Przedmiotu umowy posiadającego wady, tj. odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, funkcjonalnej, estetycznej i technicznej przedmiotu zamówienia, przy czym obniżenie wynagrodzenia powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu zamówienia bez wad pozostaje do wartości przedmiotu zamówienia z wadami  albo od Umowy odstąpić, naliczając kary umowne, o których mowa w § 14 Umowy oraz koszty ewentualnego wykonania zastępczego zgodnie z postanowieniem §7 ust. 7 Umowy.

26. Strony zgodnie postanawiają, że przez „wadę" rozumie się wszelkie wady fizyczne i prawne w rozumieniu obowiązującego prawa, a w szczególności określone w §7 niniejszej Umowy.

27. W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i zakresu wad, Strony mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty tej ekspertyzy poniesie strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu.

W przypadku, gdy wykonana przez tego eksperta ekspertyza potwierdzi stanowisko Zamawiającego, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu całości kosztów wykonania tej ekspertyzy.

28. Przez „usunięcie wad” w rozumieniu niniejszej Umowy Strony rozumieją skuteczną naprawę wadliwego  Urządzenia lub wadliwej jego części, m.in. wyrobu, urządzenia, elementu lub podzespołu elementu  Urządzenia albo wymianę wadliwego Urządzenia lub wadliwej jego części, m.in. wyrobu, urządzenia, elementu lub podzespołu elementu Urządzenia na nowy, wolny od wad, bądź w inny sposób doprowadzenie Przedmiotu umowy do stanu sprawnego i prawidłowego działania, funkcjonalności i zgodności z Umową  - zgodnie z żądaniem oraz w terminie określonym przez Zamawiającego lub przewidzianym w niniejszej Umowie.

29. Dopiero w toku odbioru końcowego Przedmiotu umowy następuje rozliczenie Przedmiotu umowy             i skwitowanie Wykonawcy z wykonania Przedmiotu umowy. Dokonanie odbioru końcowego Przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.

30. Za dzień faktycznego odbioru końcowego Przedmiotu umowy, uznaje się dzień podpisania Protokołu bezusterkowego odbioru końcowego przez Zamawiającego.

31. W Protokole bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy Zamawiający potwierdza  okoliczność i termin faktycznego wykonania (zakończenia) Przedmiotu Umowy.

33. Strony ustalają, iż odpowiedzialność, koszty, wszelkie ciężary, a także ryzyka związane                               z  wydaniem Przedmiotu umowy, w tym odnoszące się do dostarczonego i zainstalowanego Urządzenia, przechodzą na Zamawiającego w momencie podpisania przez obie Strony Protokołu bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu umowy.

32. Za równoważny w skutkach z protokołem bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu umowy           w przypadkach określonych w niniejszej Umowie - uznaje sie protokół odbioru końcowego Przedmiotu umowy, w którym Zamawiający przyjął Przedmiot umowy z wadami za odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 22 pkt c/ tiret 2 oraz ust. 25 niniejszego paragrafu.

II.II Odbiór gwarancyjny Przedmiotu umowy

33. Odbiór  gwarancyjny Przedmiotu umowy odbywa się na zasadach uregulowanych w § 10 Umowy.

34. Niezależnie od innych uprawnień przewidzianych w niniejszym paragrafie Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia przewidzianego w  §7 ust. 7 Umowy.

§ 9

Materiały eksploatacyjne i części zapasowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i dostarczenia Zamawiającemu, nieodpłatnie, części zapasowych i zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do przedmiotu zamówienia - w ramach gwarancji, w okresie wskazanym w §10 ust. 2 Umowy, stosownie do potrzeb zgłoszonych przez Zamawiającego lub stwierdzonych podczas przeglądów gwarancyjnych przedmiotu zamówienia - w terminie 14 dni od daty przeglądu lub otrzymania zgłoszenia Zamawiającego.

2. Wykonawca zagwarantuje dostępność części zamiennych do dostarczanych w ramach przedmiotu zamówienia nowych urządzeń oraz elementów przez minimum 10 lat od daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

3. Powyższe postanowienia nie zwalniają Wykonawcy z zobowiązań wynikających z rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 10

Rękojmia i Gwarancja jakości

1. Wykonawca gwarantuje, iż Urządzenie dostarczone, zainstalowane, skonfigurowane i zintegrowane          z innymi urządzeniami Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy w celu wykorzystywania w działalności Zamawiającego będzie wolne od wad prawnych oraz od wad fizycznych, produkcyjnych, bądź wynikających z jakiegokolwiek działania lub zaniechania Wykonawcy

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany Przedmiot umowy, w tym na dostarczone w ramach Umowy Urządzenie, wszystkie prace i roboty instalacyjne (montażowe), integracyjne, całe oprogramowanie, wyposażenie, zastosowane urządzenia i instalacje oraz wszelkie pozostałe materiały użyte do wykonania wszystkich prac (na cały  wykonany Przedmiot umowy) - na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu umowy.

3. Wykonawca doręczy Zamawiającemu, wraz ze zgłoszeniem gotowości Przedmiotu umowy do odbioru końcowego dokument gwarancyjny co do jakości przedmiotu zamówienia (wraz z warunkami gwarancji i serwisowania), wystawiony przez siebie lub też jaki otrzymał od producentów na instalacje i urządzenia, oprogramowanie oraz pozostałe materiały użyte do wykonania Przedmiotu umowy. W przypadku, gdyby Podwykonawca, Dostawca lub Producent materiałów udzielił Wykonawcy gwarancji lub rękojmi w odniesieniu do wykonywanych prac lub dostarczanych materiałów, na warunkach korzystniejszych niż określone w Umowie, Wykonawca przenosi takie prawa na Zamawiającego (cesja warunkowa). Dokumenty gwarancyjne nie mogą naruszać postanowień niniejszej Umowy. W przypadku, gdyby gwarancja Podwykonawcy, Dostawcy lub Producenta, na zastosowane przez Wykonawcę komponenty była krótsza niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę na mocy niniejszej Umowy, ryzyko odpowiedzialności i zaspokojenia wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji, w tym ewentualnej wymiany zastosowanych komponentów – poza materiałami zużywającymi się normalnie -  spoczywa na Wykonawcy.

4. Strony zgodnie oświadczają, że rozszerzają uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi za wady Przedmiotu umowy, w tym wady Urządzenia, wszystkich prac i robót instalacyjnych (montażowych), integracyjnych, całego oprogramowania, wyposażenia, zastosowanych urządzeń i instalacji oraz pozostałych materiałów użytych do wykonania wszystkich prac (rękojmi na cały wykonany Przedmiot umowy) - na okres  60 miesięcy, licząc od dnia podpisania Protokołu bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu umowy.

5. Jeżeli gwarancja producenta na zastosowane przez Wykonawcę komponenty jest krótsza niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę na Przedmiot umowu, ryzyko odpowiedzialności, napraw i ewentualnej wymiany zastosowanych komponentów w okresie gwarancyjnym leży po stronie  Wykonawcy.

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji bezpośrednio od Wykonawcy lub producenta, wg swego uznania, jak również niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu umowy.

7.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt i ryzyko wszelkich wad, jakie wystąpią   w Przedmiocie umowy z przyczyn w nim tkwiących, które ujawnią się w czasie trwania okresu gwarancji        i rękojmi.

8. Z chwilą wymiany Urządzenia, zespołu lub części w ramach gwarancji, następuje automatyczne przedłużenie gwarancji odpowiednio na to Urządzenie, zespół lub część, na okres wskazany w ust. 2.

Powyższej wymiany Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie.

9. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające                    z serwisowania i konserwacji Urządzenia mające wpływ na trwałość udzielonej gwarancji. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu wsparcie i pomoc techniczną oraz serwis Urządzenia – 24 h na dobę. Terminy dot. obsługi gwarancyjnej:

  - czas reakcji na zgłoszone przez Zamawiającego wady lub usterki: 4 godziny od momentu przekazania zgłoszenia wady lub usterki przez Zamawiającego (przez czas reakcji należy rozumieć przystąpienie do usuwania wady lub usterki przez wykwalifikowany specjalistów Wykonawcy fizycznie bądź zdalnie na urządzeniach/systemach dostarczonych przez Wykonawcę);

  - czas usunięcia krytycznej wady lub usterki: 48 godzin od momentu przekazania zgłoszenia wady lub usterki przez Zamawiającego (przez czas usunięcia wady lub usterki należy rozumieć skuteczne usunięcie wady lub usterki i przywrócenie pełnego funkcjonowania systemu kontroli bezpieczeństwa EDS);

Czas naprawy niekrytycznej wady i usterki: 14 dni od momentu przekazania zgłoszenia wady lub usterki przez Zamawiającego (przez czas usunięcia wady lub usterki należy rozumieć skuteczne usunięcie wady lub usterki)

10.   Każdorazowa naprawa lub wymiana wadliwego elementu przedmiotu zamówienia nastąpi na zasadzie zamiany na wolny od wad. Usługa serwisowa ma być świadczona w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia (siedziba Zamawiającego) z możliwością naprawy w serwisie Wykonawcy, jeżeli u Zamawiającego okaże się niemożliwa. Na czas naprawy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić  urządzenie zastępcze  o podobnej konfiguracji i parametrach, a w przypadku braku możliwości zapewnienia urządzenia o tożsamej konfiguracji oraz parametrach - urządzenie zastęcze zaakceptowane przez Zamawiającego. Wszelkie koszty naprawy, w tym koszt transportu i rozładunku, ponownej instalacji i integracji, ponosi Wykonawca. Powyższe wymagania muszą być wpisane do karty gwarancyjnej. Do karty gwarancyjnej także musi być dołączony wykaz lokalizacji (adres, telefon, faks)  oddziałów serwisu gwarantujących wykonanie ww. usług serwisowych.

12. Okres gwarancji przedłuża się o czas postoju Urządzenia spowodowany dokonywaniem napraw. Jeśli          w ustalonym czasie Wykonawca nie podejmie działań w zakresie usunięcia wad bądź awarii Zamawiający zleci naprawę zastępczo innej firmie na ryzyko Wykonawcy i kosztami naprawy obciąży Wykonawcę. Zamawiający z tego powodu nie traci prawa do gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

13. W okresie obowiązywania gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania z udziałem Zamawiającego przeglądów gwarancyjnych (okresowych) przedmiotu zamówienia zgodnie z zaleceniami Producenta Urządzenia, nie rzadziej jednak niż co 6 miesięcy, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym (przeglądy gwarancyjne okresowe).

14. Przeglądy okresowe przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

15. Strony zgodnie ustalają, że przed upływem okresu gwarancji jakości,  określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zostanie dokonany ostateczny przegląd przedmiotu zamówienia przez komisję powołaną przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy (przegląd gwarancyjny końcowy).

16. Przegląd okresowy oraz przegląd końcowy potwierdzany jest protokołem przeglądu.

17. Przeglądy gwarancyjne okresowe i końcowy przedmiotu zamówienia będą miały na celu stwierdzenie, że przedmiot zamówienia objęty gwarancją jakości nie ma wad. Nieobecność Wykonawcy podczas przeglądu z przyczyn leżących po jego stronie nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad w określonym przez Zamawiającego terminie.

18. Jeżeli podczas przeglądu okresowego lub przeglądu końcowego Zamawiający stwierdzi wady, Wykonawca zobowiązany będzie usunąć je bezzwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty przeglądu. Potwierdzeniem usunięcia wszystkich wad będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu przeglądu – odpowiednio okresowego lub końcowego – bez zastrzeżeń.

19. W razie stwierdzenia takich wad lub naruszeń w okresie rękojmi/gwarancji, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający ma prawo wg swego wyboru:

- obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy o wartość Przedmiotu umowy posiadającego Wady, tj. odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, funkcjonalnej, estetycznej i technicznej przedmiotu zamówienia, przy czym obniżenie wynagrodzenia powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu zamówienia bez wad pozostaje do wartości przedmiotu zamówienia z wadami;

albo

- zażądać wykonania Przedmiotu umowy w całości (w tym wymiany Urządzenia na nowe, wolne od wad) lub części po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy kar umownych, odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia;

albo

- odstąpić od Umowy i obciążyć Wykonawcę karami umownymi, o których mowa w §14 Umowy.

20.  Uprawnienia przewidziane w niniejszym paragrafie nie pozbawiają Zamawiającego prawa do naliczania kar umownych zgodnie z § 14 Umowy oraz możliwości korzystania z innych uprawnień przewidzianych Umowie, w szczególności z uprawnienia określonego w §7 ust. 7, oraz w przepisach kodeksu cywilnego.

21. Wszystkie czynności związane z udzieloną gwarancją jakości, w tym wymagane przeglądy,  bieżące konserwacje, konsultacje, działania serwisowe, kalibracje, wzorcowania i pomiary elektryczne, teletechniczne w czasie trwania gwarancji, Wykonawca wykonuje bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia - w ramach wynagrodzenia za wykonanie zamówienia określonego w §11 niniejszej Umowy.

22. Strony zgodnie postanawiają, że uprawnienia wynikające z gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę mogą być przez Zamawiającego egzekwowane na podstawie Umowy, bez legitymowania się jakimikolwiek innymi dokumentami gwarancji, nawet jeśli Wykonawca nie dostarczył karty gwarancyjnej lub dokumentów gwarancji bądź gdy zapisy karty gwarancyjnej lub innych dokumentów gwarancji nie odpowiadają zapisom niniejszej Umowy. Umowa ma pierwszeństwo przed wystawionymi dokumentami gwarancji, chyba że zapisy wystawionych dokumentów gwarancyjnych będą dla Zamawiającego korzystniejsze.

23. W zakresie nieuregulowanym w Umowie, do rękojmi i gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Wynagrodzenie za Przedmiot Umowy

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za zrealizowany Przedmiot umowy zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości netto............................................... PLN (słownie: ........................................................................................ złotych) plus należny podatek VAT w wysokości ............................................... PLN (słownie: …………………............ ..................................................... złotych), tj.  wynagrodzenie całkowite brutto za  wykonany Przedmiot umowy wynosi ....................................................... PLN (słownie: .............................................................................................................................................................. złotych).

- Wynagrodzenie umowne określone w ust. 1 zawiera ostateczną sumaryczną cenę i stanowi całkowitą zapłatę za wykonanie niniejszej Umowy, obejmującą wszystkie koszty i opłaty  związane             z  realizacją Przedmiotu umowy i niezbędne do jego należytego wykonania, z uwzględnieniem wszystkich opłat, kosztów i podatków, a w szczególności:  koszty dostawy Urządzenia, jego montażu (instalacji), integracji i uruchomienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeniesienia własności tego Urządzenia na Zamawiającego, koszty wyposażenia serwisowego oraz części zapasowych i zamiennych, jak również koszty wszystkich prac, przeprowadzenia pomiarów,  testów         i szkoleń, koszty podróży i pobytu przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w Polsce i za granicą w związku z realizacją niniejszej Umowy, opłaty celne, opłaty administracyjne oraz wszelkie inne opłaty oraz koszty jak np. uzyskania ewentualnych pozwoleń, zezwoleń, zgód, a także obejmuje wynagrodzenie i koszty z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz udzielenia licencji, zezwoleń i innych praw, o których mowa w §16 Umowy oraz koszty  spełnienia wszelkich pozostałych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania i oddania do używania kompletnego Przedmiotu umowy oraz  wykonania obowiązków, w tym z tytułu rękojmi i gwarancji, które Wykonawca przyjął na siebie na mocy niniejszej Umowy.

- Wynagrodzenie umowne określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje koszty prac przygotowawczych niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy oraz wszelkie inne koszty i opłaty, które mogą być związane z wypełnianiem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z niniejszej Umowy oraz należytym wykonaniem Przedmiotu umowy.

- Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1, jest wartością stałą, niezmienną i nie podlega waloryzacji. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu prawidłowego oszacowania wszelkich kosztów związanych z wykonaniem Przedmiotu umowy. Wykonawca nie będzie mógł powoływać się na  pominięcia lub błąd w zakresie konieczności wykonania określonych prac w celu uzyskania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ust. 1.

5. Wysokość wynagrodzenia brutto może się zmienić tylko w przypadkach i na zasadach określonych         w § 20 Umowy.

6.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych i innych odszkodowań, jak również wydatków, które Zamawiający już poniósł lub które spodziewa się ponieść z powodu jakiegokolwiek naruszenia lub niedotrzymania przez Wykonawcę postanowień Umowy, w tym kosztów zastępczego wykonania obowiązku, usuwania Wad lub szkód, jak również należności odpowiadających płatnościom bezpośrednim dokonanym przez Zamawiającego na rzecz podwykonawców w przypadkach określonych w ustawie Pzp,   z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

7. Wynagrodzenie umowne określone w ust. 1 płatne będzie jenorazowo, po wykonaniu całego Przedmiotu umowy i po podpisaniu przez Strony protokołu bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu umowy - na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

8. Podstawę do wystawienia faktury i zapłaty wynagrodzenia za Predmiot umowy stanowi Protokół bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu umowy podpisany przez Zamawiającego.

9.   Faktura wystawiona przez  Wykonawcę zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy będzie płatna w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na następujący rachunek bankowy Wykonawcy: …………………………………………………………………………………..  Faktura wystawiona nieprawidłowo, tj. niezgodnie z obowązującymi przepisami, przedwcześnie lub bezpodstawnie nie rodzi obowiązku zapłaty.

10. Fakturę wystawioną zgodnie z Umową Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, w którym faktura została wystawiona.

11. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za rzetelność, prawidłowość i terminowość rozliczenia wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych podlegających doliczeniu do  umownego wynagrodzenia netto.

13.Na podstawie Art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 poz. 403 z późn. zm.) Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy.

§ 12

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1.Wykonawca wniósł do dnia podpisania Umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy                    w wysokości 10 %  wynagrodzenia umownego brutto podanego w Umowie tj. w  kwocie ………… zł.

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie:…………...

3. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

4. Zabezpieczenie służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym z tytułu kar umownych, wad oraz zastępczego wykonania.

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne.

6. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

8. .Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach:

a. 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania Protokołu bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy,

b. 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upływu okresu rękojmi.

§13

Ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej umowy ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanej i prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadania mienia  z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia lub serię zdarzeń powstałych w okresie realizacji przedmiotu Umowy .

- Umowa ubezpieczenia obejmować będzie OC deliktowe i kontraktowe lub zbieg roszczeń z obu OC w związku z wykonywaną i prowadzoną działalnością oraz posiadanym mieniem z uwzględnieniem roszczeń za szkody rzeczowe i osobowe oraz następstwa finansowe tych szkód.

- Odpowiedzialność w poszczególnych rozszerzeniach ochrony musi obowiązywać do wysokości sumy gwarancyjnej zaś limity dla poszczególnych rozszerzeń OC mogą dotyczyć wypadków na jedno i wszystkie zdarzenia (w agregacie).

- Umowa ubezpieczenia OC winna posiadać rozszerzony zakres  ochrony ubezpieczeniowej o:

- szkody w nieruchomościach oraz ruchomościach należących do Zamawiającego z limitem 1 000 000 zł dla ruchomości;

- szkody w  mieniu powierzonym, użytkowanym, przechowywanym, kontrolowanym, dzierżawionym, w tym również w trakcie wykonywania dostaw i usług, poddanych obróbce, czyszczeniu, naprawie lub innym czynnościom w ramach  realizacji przedmiotu Umowy z limitem 2 000 000 zł;

- OC za szkody powstałe po przekazaniu Zamawiającemu wykonanej pracy lub usługi;

- szkody w pojazdach mechanicznych pracowników lub kontrahentów Zamawiającego, parkowanych w sąsiedztwie prowadzonych prac z limitem 300 000  zł;

- szkody wyrządzone podczas prac załadunkowych i wyładunkowych;

- szkody wyrządzone pracownikom Wykonawcy – OC pracodawcy z limitem 500 000 zł;

- szkody spowodowane przez podwykonawców (o ile wykonawca będzie korzystał z podwykonawców);

- szkody wyrządzone sobie wzajemnie przez podmioty objęte umową ubezpieczenia;

- szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem;

- czyste straty finansowe w limicie 300 000 zł.

- Kopia umowy ubezpieczenia OC Wykonawcy, poświadczone „za zgodność z oryginałem” wraz z dowodem opłacenia składki lub raty składki ubezpieczenia oraz OWU stanowić będą załącznik nr 5 do niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ważnego ubezpieczenia przez cały okres trwania niniejszej Umowy, tj. do upływu okresu rękojmi i gwaranji. Przez utrzymywanie ważnego ubezpieczenia rozumie się również zawarcie przez Wykonawcę kolejnej umowy ubezpieczenia na warunkach nie gorszych od warunków wynikających z postanowień niniejszego paragrafu.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu polisy spełniającej warunki określone w niniejszym paragrafie w terminie podpisywania Umowy, bądź też polisa ta utraci ważność, Zamawiający uprawniony będzie do uzyskania odpowiedniego ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy i to bez upoważnienia sądu. Koszt uzyskania ubezpieczenia Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

- Ubezpieczenie, o którym mowa powyżej musi obejmować swoim zakresem odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody osobowe, rzeczowe oraz utracone korzyści (w tym czyste straty finansowe m. in. wywołane zakłóceniem prawidłowego działania Portu Lotniczego) w związku z realizacją niniejszej Umowy, w tym m.in. prowadzeniem prac montażowych,  instalacyjnych, w tym także w związku z ruchem pojazdów mechanicznych oraz prac projektowych, będących przedmiotem niniejszej Umowy .W przypadku korzystania przez wykonawcę z usług podwykonawców zakres polisy musi również uwzględniać ochronę w tym zakresie, jak również wszystkie inne podmioty i osoby wymienione powyżej a biorące udział przy realizacji kontraktu.

9. Ubezpieczenie będzie obejmowało ochroną ubezpieczeniową Wykonawcę, Podwykonawców oraz Zamawiającego - zwanych w niniejszej Umowie osobami objętymi ubezpieczeniem.

10. Ubezpieczenie będzie obejmowało wypadki ubezpieczeniowe wynikłe z czynności wykonywanych lub zaniechanych w okresie ubezpieczenia, o ile roszczenia z tytułu tych wypadków zostaną zgłoszone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Kodeksu Cywilnego.

11. Warunki zawartego przez Wykonawcę ubezpieczenia, jak również zmiana tych warunków, podlegać będą pisemnej akceptacji przez Zamawiającego.

12. W przypadku umowy ubezpieczenia na czas oznaczony, której koniec okresu ubezpieczenia przypada w okresie realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca obowiązany jest do przedłużenia ubezpieczenia co najmniej w takim samym zakresie i przedstawienia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie (prolongatę) umowy ubezpieczenia.

13. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

14. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby i podmioty trzecie nie będą dochodzić od Zamawiającego naprawienia szkody, jakiej doznały w związku z wykonywaniem robót przez Wykonawcę lub działających na jego zlecenie Podwykonawców. W przypadku wystąpienia do Zamawiającego przez osobę lub podmiot trzeci z roszczeniem o naprawienie szkody powstałej w związku z wykonywaniem robót przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku świadczenia. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do toczącego się procesu po stronie Zamawiającego oraz niezwłocznie naprawić szkodę poniesioną przez Zamawiającego w związku z roszczeniem osoby lub podmiotu trzeciego.

15. Niezależnie od innych środków przewidzianych w Umowie, w przypadku opóźnienia w wykonaniu zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu uiszczenia składki ubezpieczeniowej, Zamawiający:

a. ma prawo do uzyskania odpowiedniego ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy i to bez upoważnienia sądu. Koszt uzyskania ubezpieczenia Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy

albo

b. będzie miał prawo odstąpić od Umowy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego, 7 dniowego terminu, do przedstawienia ww. dokumentów  z zastrzeżeniem, że w razie jego bezskutecznego upływu odstąpi od Umowy; w takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne o których mowa w §  14 Umowy.

§ 14

Kary umowne

1. Strony zgodnie oświadczają, że będą ponosić odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na ogólnych zasadach wynikających z kodeksu cywilnego oraz przez zapłatę kar umownych określonych w treści niniejszego paragrafu.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach:

a) z tytułu opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu umowy w stosunku do terminu umownego zakończenia Przedmiotu umowy określonego w §4 ust. 3 pkt b/ Umowy  - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za Przedmiot umowy określonego w §11 ust.1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jaki upłynie pomiędzy terminem umownym a faktycznym dniem zakończenia Przedmiotu umowy określonym w Protokole bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy;

b)  z tytułu opóźnienia w wykonaniu któregokolwiek z niżej wymienionych obowiązków:

-  usunięciu wady Przedmiotu umowy,

-  usunięciu awarii Urządzenia lub jakiegokolwiek elementu zintegrowanego systemu,

- usunięciu wyrządzonej szkody,

w tym także w całym okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za Przedmiot umowy, określonego w § 11 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wykonania ww. obowiązku (terminu usunięcia wad/awarii/szkód) określonego w Umowie, w protokole lub wyznaczonego przez Zamawiającego;

c) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia składek, a także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek - w wysokości  5000 zł za każde naruszenie;

d) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów, a także zobowiązania do przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami -                     w wysokości  50000zł   za każde naruszenie;

e) za każde naruszenie przepisów BHP oraz wewnętrznych przepisów (Instrukcji) Zarządzającego lotniskiem dotyczących poruszania się pracowników po terenie lotniska oraz wykonywania prac                     w poszczególnych strefach -  w wysokości 500 zł. za każde naruszenie;

f) za każde naruszenie obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w § 16 niniejszej Umowy -            w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za Przedmiot umowy, określonego w § 11 ust. 1 Umowy;

g/ za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 5 000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców;

h/  za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 5 000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany;

i/ w przypadku opóźnienia w doprowadzeniu do dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 3 000,00 złotych za każdy dzień opóźnienia;

j/ za dopuszczenie do wykonywania prac objętych Przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 0,2% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto za Przedmiot Umowy, określonego w § 11 ust. 1 Umowy, za każde naruszenie;

k/ za zawinione przerwanie realizacji prac przez Wykonawcę trwające powyżej 7 dni - w wysokości 0,2% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto za Przedmiot Umowy, określonego w § 11 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu prac,

l)  z tytułu opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z niniejszej Umowy lub jej Załączników, nie wskazanego w pkt a)-k) powyżej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub określonym w niniejszej Umowie - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §11 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia,

ł)  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania lub innego rodzaju naruszenia obowiązku Wykonawcy wynikającego z niniejszej Umowy lub jej Załączników, nie wymienionego wyżej - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego  brutto określonego w §11 ust. 1 Umowy, za każde naruszenie,

m) z tytułu odstąpienia od Umowy  przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  - w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto za Przedmiot umowy określonego w §11 ust. 1 Umowy.

3. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30 % wynagrodzenia umownego brutto za Przedmiot umowy określonego w §11 ust. 1 Umowy.

4. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość kar umownych oraz w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę,  Zamawiający może dochodzić odszkodowania  uzupełniającego na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego.

5. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego  - w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto za Przedmiot umowy określonego w §11 ust. 1 Umowy.  Kary nie stosuje się w przypadkach określonych w  §15 ust. 3 i 4 Umowy.

6. Termin zapłaty kary umownej  wynosi 14 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający jest również uprawniony do potrącania przysługujących mu kar umownych i odszkodowań z każdej płatności należnej Wykonawcy, bez osobnego wezwania – na podstawie wystawionej noty obciążeniowej.

7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia prac składających się na Przedmiot Umowy oraz wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w tym usunięcia wad i usterek.

8. Niezależnie od prawa do żądania kar umownych oraz odszkodowań od Wykonawcy, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania w terminie obowiązku określonego w Umowie oraz SIWZ przez

Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o takich

naruszeniach Wykonawcy.

9. Niezależnie od prawa do żądania kar umownych oraz odszkodowań od Wykonawcy, Zamawiający  jest  uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy również w innych przypadkach przewidzianych w Umowie oraz Kodeksie Cywilnym.

10. Odstąpienie od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron nie pozbawia Zamawiającego prawa do obciążenia Wykonawcy karami umownymi, kosztami zastępczego wykonania czy też innymi należnymi odszkodowaniami, o których mowa w niniejszej Umowie.

§ 15

Odstąpienie od Umowy

  - Strony zgodnie oświadczają, że poza innymi przypadkami przewidzianymi w niniejszej Umowie oraz         w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, między innymi w następujących przypadkach:

a) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, albo pozostaje w zwłoce z realizacją prac tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia Przedmiotu umowy określonego w §5 ust. 3 pkt b/ Umowy,

b) przerwania wykonywania prac objętych Przedmiotem umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  na okres dłuższy niż 7 dni,

c) mimo pisemnego wezwania do usunięcia zauważonych przez Zamawiającego nieprawidłowości                w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca nie zmienia sposobu wykonywania Przedmiotu zamówienia, w tym gdy prace były wykonywane wadliwie lub nieprawidłowo, powodowały przerwanie pracy lotniska lub w inny sposób sprowadzały zagrożenie dla bezpieczeństwa pasażerów oraz operacji lotniczych lub były realizowane w sposób sprzeczny z Umową,

d) opóźnienia Wykonawcy z wykonaniem Przedmiotu umowy o co najmniej 14  w stosunku do umownego terminu wykonania, określonego w § 5 ust. 3 pkt b/ Umowy,

e) Wykonawca nie dostarczył Zamawiającemu wymaganych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w Umowie,  pomimo  wyznaczenia mu dodatkowego terminu do ich przedłożenia,

f) stwierdzenia szkód powstałych w wyniku niewłaściwego wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań umownych;

g) Wykonawca stał się niewypłacalny lub został postawiony w stan likwidacji

h) Wykonawca utracił możliwość wykonania Umowy w sposób w niej przewidziany lub utracił swój potencjał ekonomiczny lub organizacyjny, który zdecydował o wyborze jego Oferty;

i) Wykonawca dokona przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego;

j) Wykonawca podzlecił bez zgody Zamawiającego wykonanie całości lub części niniejszej Umowy;

k) Wykonawca podzlecił jakąkolwiek część Przedmiotu Umowy, co do której Zamawiający nałożył obowiązek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami, z zastrzeżeniem podzlecania podmiotowi trzeciemu, na zasoby którego Wykonawca powołał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu;

l) w razie konieczności: - 3 – krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub - konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

ł)  Wykonawca w inny sposób narusza postanowienia niniejszej Umowy lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zakreślone Umową lub prawem obowiązki, bądź naraża Zamawiającego na szkodę, i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy lub zaprzestania naruszeń, w wyznaczonym  terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego.

2.  Zamawiający może złożyć oświadczenie  o odstąpieniu od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez niego wiadomości o ziszczeniu się okoliczności  umożliwiającej mu skorzystanie z umownego prawa odstąpienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zwrotu Wykonawcy żadnych kosztów, jakie poniósł on                    w związku z Umową, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z §14 Umowy.

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach bez obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowań. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

4.  Wykonawca ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku:

- opóźnienia Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie w zapłacie Wykonawcy za wykonany i odebrany oraz zafakturowany zgodnie z Umową  Przedmiot  umowy, utrzymującego się co najmniej 45 dni od dnia wymagalności wystawionej faktury VAT. Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia powyższej okoliczności,  chyba że należność wynikająca z wymagalnej faktury już  wpłynęła.

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego:

a) Wykonawca  zobowiązany będzie do zdemontowania i zabrania wykonanej części Przedmiotu Umowy oraz usunięcia pozostałości po swych pracach i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, bez prawa do wynagrodzenia oraz otrzymania zwrotu jakichkolwiek kosztów lub też wysuwania innych roszczeń w stosunku do Zamawiającego - nie później niż w terminie 30 dni od daty odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego; w przypadku niewykonania w terminie powyższego obowiązku Zamawiający może skorzystać z uprawnienia określonego w §7 ust. 7 Umowy,

b)  pomimo odstąpienia w mocy pozostają i przysługiwać będą Zamawiającemu wszystkie uprawnienia z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy, zastrzeżone w niniejszej Umowie lub przewidziane w obowiązujących przepisach prawach, w tym roszczenia o zapłatę kar umownych oraz odszkodowań.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn  zależnych od Zamawiającego::

a) Wykonawca jest zobowiązany do pozostawienia wykonanej części Umowy do dyspozycji i na użytek Zamawiającego i przeniesienia własności wykonanej części Przedmiotu umowy wraz z wszelkimi prawami z nim związanymi, wynikającymi z Umowy, na Zamawiającego, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za faktycznie wykonaną część Umowy do dnia odstąpienia od Umowy, wolną od wad - odebraną bez żadnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego (w tym za Urządzenie, sprzęt lub inne materiały, które zostały do tego czasu wbudowane), wg faktycznie poniesionego i udokumentowanego kosztu wykonania przekazywanej części - na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę Protokołu inwentaryzacji na dzień odstąpienia od Umowy, który podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego, po potrąceniu należnych Zamawiającemu kar umownych i innych roszczeń odszkodowawczych oraz należności przysługujących zgodnie z Umową.

b)  w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi Protokół Inwentaryzacji wykonanej części Umowy na dzień odstąpienia od Umowy; równocześnie Strony przystąpią do odbioru  tych prac, stosując w tym zakresie postanowienia §8 Umowy,

c) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane prace w zakresie uzgodnionym przez Strony na koszt Strony, której działanie było przyczyną odstąpienia od Umowy,

d) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu Portu Lotniczego Bydgoszcz urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione,

e) Wykonawca jest obowiązany przekazać protokolarnie Zamawiającemu wszelką dokumentację otrzymaną od Zamawiającego i wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w toku realizacji inwestycji do dnia odstąpienia od Umowy,

f)  Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część  Przedmiotu umowy wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.

8. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa prac.

9. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie prac i miejsc ich wykonywania oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, której działanie było przyczyną odstąpienia od Umowy.

10. Postanowienia ust. 2 oraz ust. 5-6 i ust. 8-9 niniejszego paragrafu mają zastosowanie we wszystkich przypadkach  odstąpienia od Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, jak np. z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (lub osób i podmiotów, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji niniejszej Umowy) –  w sytuacjach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, w §8 Umowy lub innych przypadkach określonych w Umowie lub  przepisach prawa.

11. Postanowienia ust. 7 oraz ust. 8-9  niniejszego paragrafu mają zastosowanie w przypadkach odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, określonych w Umowie w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu lub w przepisach prawa,

§16

Prawa własności intelektualnej

1.  Wykonawca oświadcza, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do wszelkich utworów                     w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, w tym oprogramowania, dokumentacji oprogramowania, dokumentacji powykonawczej i innej dokumentacji powstałej w związku         z realizacją Umowy.

2.   Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy 31 z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631            z późn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania                          z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: dokumentacja powykonawcza, w tym techniczna, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, dokumentacja oprogramowania, programy komputerowe przeznaczone do sterowania systemem, w tym urządzeniami, instalacjami itp. obiektów i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy (zwanych dalej “utworami”); bez dodatkowych oświadczeń Stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy i nośników, na których utrwalono ww. utwory, które to przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy.

3.   Zamawiający, z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów wchodzących w skład ww. utworów lub ich części, będzie mógł korzystać z nich w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego,

c) wprowadzanie do pamięci komputera,

d) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

e) udostępnianie osobom trzecim, w tym innym wykonawcom, co dotyczy także wykonanych kopii,

f) najem, dzierżawa,

g) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

h) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie części lub całości, opracowania,

i) przetwarzanie, wprowadzanie/nanoszenie zmian, poprawek i modyfikacji, j) korzystanie z dokumentacji, w tym korzystanie w celu dokonywania zmian, napraw, remontów, rozbudowy lub przebudowy oraz renowacji Przedmiotu Umowy.

4. Postanowienia ust. 2 - 3 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą dokumentacją.

5. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 3 może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kody źródłowe oprogramowania w zakresie, w jakim nie nastąpi naruszenie praw własności intelektualnej wytwórcy lub umożliwi Zamawiającemu dokonywanie zmian funkcjonalnych oprogramowania poprzez rekonfiguracyjną bazę danych, określając przy tym zakres możliwości tych zmian. Opis możliwości zmian oprogramowania zostanie przekazany Zamawiającemu w formie papierowej, w ilości 2 egzemplarzy, oraz w wersji elektronicznej na CD/DVD w ilości 2 egzemplarzy. Ponadto, w ramach szkolenia przeprowadzonego zgodnie z SIWZ, Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie rekonfiguracji oprogramowania i wręczy każdemu z uczestników szkolenia certyfikat upoważniający do ingerencji w oprogramowanie bez utraty prawa do gwarancji i wsparcia technicznego.

7. Wykonawca udziela Zamawiającemu, z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy, bez dodatkowych opłat, bezterminowej, nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na korzystanie z oprogramowania zgodnie z niniejszą Umową, celem udzielonego zamówienia publicznego oraz przeznaczeniem oprogramowania, która stanowić będzie Załącznik nr .... do Umowy, obejmującej prawo do: a/ dostępu, uzyskania, pobrania, zainstalowania i użytkowania oprogramowania w celu zarządzania, zbierania i rozpowszechniania danych z systemu, b/ posiadania 1 kopii oprogramowania dla celów archiwalnych, c/ wprowadzania zmian do oprogramowania.

8. Postanowienia ust. 1 oraz ust. 6-7 nie mają zastosowania do oprogramowania komercyjnego zainstalowanego na komputerach dostarczonych przez Wykonawcę w ramach realizacji Przedmiotu Umowy oraz do oprogramowania i dokumentacji oprogramowania, w odniesieniu do których Wykonawcy nie przysługują majątkowe prawa autorskie. Oprogramowanie, o którym mowa w niniejszym ustępie, podlega licencji producenta, bez dodatkowych opłat. Licencja ta będzie licencją bezterminową, niewyłączną, niezbywalną i będzie obejmowała prawo do:

a/ wprowadzenia do pamięci komputerów,

b/ trwałego lub czasowego zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania oprogramowania niezbędne jest jego zwielokrotnienie,

c/ dostępu, uzyskania, pobrania, zainstalowania i użytkowania oprogramowania w celu zarządzania, zbierania i rozpowszechniania danych z systemu,

d/ posiadania jednej kopii oprogramowania dla celów archiwalnych,

e/ wprowadzania zmian do oprogramowania.

9. Przeniesienie praw autorskich majątkowych na wskazanych polach eksploatacji oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, a także udzielenie licencji oraz innych praw i zezwoleń, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje w ramach wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w §11 ust. 1 Umowy.

10. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, Wykonawca:

a/ przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;

b/ w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;

c/ poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.

11. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego prawa własności intelektualnej, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia.

§ 17

Klauzula Poufności

1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie informacje oraz dane uzyskane przez Wykonawcę w trakcie lub w związku z realizacją niniejszej Umowy, w tym w trakcie rozmów, negocjacji, korespondencji (także elektronicznej),  będą traktowane jako poufne i stanowiące tajemnicę Zamawiającego.

  - Dostęp do danych mogą mieć jedynie osoby upoważnione przez Wykonawcę i  zaakceptowane przez Zamawiającego.

  - Za „Informacje Poufne” będą w szczególności uważane wszelkie informacje lub dane dotyczące działalności Zamawiającego, w tym informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, finansowe, prawne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, a także informacje uzyskane w wyniku analizy lub przetworzenia dostarczonych informacji, niezależnie od sposobu ich ujawnienia (w tym na piśmie, ustnie lub przy wykorzystaniu jakichkolwiek innych środków).

  - Wykonawca zachowa Informacje Poufne Zamawiającego w tajemnicy, w szczególności podejmie w stosunku do nich odpowiednie środki ostrożności oraz  środki zabezpieczające, które zapewnią gwarancję nieujawnienia tych danych podmiotom lub osobą trzecim nieupoważnionym do ich pozyskania.

  - Wszelkie  dane  niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy będą przechowywane przez Wykonawcę w sposób gwarantujący najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony danych.

  - Przekazanie Informacji Poufnych ograniczone będzie do niezbędnych pracowników Wykonawcy realizujących Przedmiot umowy, jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy.

  - Zobowiązanie Wykonawcy do zachowania poufności obejmuje obowiązek nieujawniania osobom trzecim, w jakikolwiek sposób, żadnych informacji dotyczących Zamawiającego, jakie Wykonawca uzyskał w  związku z realizacją niniejszej Umowy bądź przy badaniu materiałów lub dokumentów otrzymanych od Zamawiającego, jak też nieujawniania dokonanych między jakimikolwiek uczestnikami przedsięwzięcia inwestycyjnego uzgodnień zarówno ustnych jak i pisemnych.  Ujawnienie powyższych informacji może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron, wyrażoną na piśmie, przez odpowiednio upoważnionych do tego przedstawicieli. Wykonawca wykorzystywać będzie te informacje wyłącznie dla realizacji Przedmiotu umowy oraz nie wykorzysta tych informacji w żaden sposób mogący naruszyć dobra i interesy Zamawiającego.

8. Obowiązek zachowania poufności  jest nieograniczony w czasie i wiąże Wykonawcę również po rozwiązaniu, odstąpieniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy niezależnie od obowiązku zwrotu lub zniszczenia nośników oraz usunięcia Informacji Poufnych zgodnie z powyższymi ustępami.

9. W przypadku realizacji obowiązków wynikających z niniejszej Umowy przez podwykonawcę, Wykonawca odpowiada za działania podwykonawcy związane z zobowiązaniem do zachowania poufności jak za działania własne.

§ 18

Zasady ochrony danych osobowych

W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się, że powierzone mu dane będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji współpracy wynikającej z niniejszej Umowy i zobowiązuje się, że będzie przestrzegać zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).  Wykonawca w szczególności zobowiązuje się do:

- podjęcia odpowiednich i adekwatnych środków zabezpieczających powierzone mu dane osobowe, zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa, w szczególności Rozporządzenia unijnego RODO,

- stosowania zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z obowiązujących rozporządzeń unijnych, ustaw krajowych oraz innych właściwych przepisów prawa odnoszących się do ochrony danych osobowych oraz do zachowania tych danych w tajemnicy w trakcie trwania i po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

§ 19

Rozstrzyganie sporów - właściwe prawo oraz sądy

1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winna być interpretowana.

2. Wszelkie spory związane z interpretacją  oraz realizacją niniejszej Umowy obie strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

Zmiana Umowy

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron na piśmie, pod rygorem nieważności.

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w postanowieniach umowy dotyczących: liczby personelu, kwalifikacji personelu, wartości wynagrodzenia za usługę, przedkładanej przez Wykonawcę dokumentacji, w następujących okolicznościach:

1) zmiany przepisów prawa, w szczególności dotyczącej:

a) sposobu realizacji danej usługi w portach lotniczych, jeżeli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez Strony świadczeń wynikających z Umowy powodując, że Umowa nie może być wykonywana wedle pierwotnej treści,

b) stawki podatku od towarów i usług,

c) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz. 1679, ze zm.) lub minimalnej stawki godzinowej,

d) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

e) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez Wykonawcę;

g) w sytuacji wydania wiążącej Zamawiającego decyzji administracyjnej, w szczególności przez Urząd Lotnictwa Cywilnego lub prawomocnego orzeczenia sądu w zakresie odnoszącym się do Przedmiotu niniejszej umowy, mającego wpływ na sposób lub zakres realizacji Usług objętych Umową, w celu dostosowania Umowy do warunków wynikających z decyzji lub orzeczenia,

2) zmiany warunków wykonania umowy, w tym wynagrodzenia w zakresie odpowiadającym kosztom ponoszonym wskutek zmienionych warunków, będącej następstwem zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, terminu wykonania zamówienia, w tym:

a) wystąpienia siły wyższej,

b) konieczności wykonywania części usługi w inny sposób niż założony w załącznikach do umowy; co wynika z przyczyn obiektywnych związanych w szczególności ze zmianą przepisów powszechnie obowiązujących,treści obowiązujących Strony decyzji lub orzeczeń sądowych lub wymogów o charakterze technicznym,technologicznym;

c) możliwości wprowadzenia korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań, które w szczególności pozwolą usprawnić realizację zamówienia, konsekwencją powyższego może być również zmiana terminu realizacji zamówienia,

d) zmiana godzin funkcjonowania Zamawiającego,

e) ze względu na okoliczności, których nie można przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania, m. in. związanych z procedurami, zmianami organizacyjnymi i uwarunkowaniami wewnętrznymi Zamawiającego, w tym również w sytuacji, w której okoliczności te wpływają na konieczność zmiany terminu realizacji zamówienia celem zapewnienia jego prawidłowego wykonania; w tym przypadku wydłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o okres niezbędny do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

f) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w dotychczasowym brzmieniu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

g) inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonywania umowy lub wpływające na termin realizacji zamówienia (konieczność jego wydłużenia) - w tym przypadku wydłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o okres niezbędny do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

h) jeżeli zmiana Umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i w szczególności dotyczyć będzie zmian, które przyśpieszą ukończenie prac, zmniejszają ich koszty, poprawią sprawność lub jakość prac/robót oraz w inny sposób dostarczą Zamawiającemu pożytku,

i) jeżeli zmiana Umowy będzie konieczna z uwagi na konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub zmian będzie konieczna z uwagi na zmiany w organizacji Zamawiającego wpływające na zakres, sposób lub terminy realizacji Przedmiotu umowy - zmiany zostaną dokonane jedynie w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej realizacji zamówienia.

3) Zastrzega się możliwość zmiany treści umowy również w przypadkach określonych poniżej zmian podmiotowych:

a) kumulatywne przystąpienie do długu przez podmiot, który wykaże, że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia, które zamawiający wskazał wobec Wykonawcy,

b) zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy innym podmiotem, który przejmując wszelkie obowiązki dotychczasowego wykonawcy wykona umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże, że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania i spełnia tak jak dotychczasowy Wykonawca warunki udziału w postępowaniu,

d) zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy innym podmiotem, który przejmie szczegółowo wskazane obowiązki dotychczasowego wykonawcy wykona umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże, że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania, jeśli dotychczasowy wykonawca zgodzi się na potrącenie ze swojego wynagrodzenia kar umownych, a także na ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej wobec zamawiającego i innych podmiotów, które poniosły szkodę wskutek niewykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązków przez podmiot, który przejął obowiązki Wykonawcy.

e) w przypadku zmiany osób biorących udział w realizacji zamówienia na Wykonawcy ciąży obowiązek wskazania Zamawiającemu przyczyny zmiany osoby, która w ofercie wskazana była do realizacji zamówienia oraz wykazania, że nowa osoba spełnia wymagania zawarte w Specyfikacji przedmiotu zamówienia;

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1,3 i pkt. 4, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o uwzględnienie tych zmian, załączając do wniosku szczegółową kalkulację ich wpływu na dotychczasową wysokość cen określonych w formularzu ofertowym i szczegółowe wyliczenie proponowanej nowej wysokości cen oraz dokumenty poświadczające dokonane kalkulacje i wyliczenia. Jeżeli przedstawione przez Wykonawcę wyliczenia i dokumenty Zamawiający uzna za niewystarczające może żądać od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych wyliczeń i dokumentów. Zamawiający zobowiązuje się do uwzględnienia wzajemnie uzgodnionych zmian i zawarcia stosownego aneksu do umowy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z kompletem dokumentów żądanych przez Zamawiającego.

- Strony zobowiązują się, iż każdorazowo dokonają (w formie aneksu) zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy umowy, w przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Aneks, o którym mowa w ust. 5 powyżej, wchodzić będzie każdorazowo w życie z dniem wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) lit b)-d).

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit b) powyżej, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług wynikających ze zmienionych przepisów.

- Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Nie wymagają zmiany Umowy, a jedynie niezwłocznego zawiadomienia drugiej strony na piśmie zmiany dotyczące:

a. danych teleadresowych stron, w tym miejsca ich siedziby,

b. osób wyznaczonych przez strony do kontaktu lub ich danych,

c. osób wchodzących w skład organów reprezentujących Wykonawcę lub Zamawiającego lub ich danych,

d.  numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego.

§ 21

Osoby do kontaktu. Oświadczenia i zawiadomienia.

1. Osobą upoważnioną do kontaktu w związku z realizacją Umowy ze strony Zamawiającego jest Pan/Pani  Monika Mejsner-Hermelin, tel.515060307 email: m.mejsner@bzg.aero……………………….

2.  Osobą upoważnioną do kontaktu w związku z realizacją Umowy ze strony Wykonawy jest Koordynator wskazany w §2 ust. 1 Umowy, Pan/Pani: …………........................., tel. ………., email: ……………………….

3. Kontakt w sprawach bieżących między osobami wskazanymi w ust. 1-2, związanych z realizowanymi pracami,  będzie odbywał się w formie pisemnej lub ustnie z jednoczesnym przesłaniem dokumentu zawierającego treść informacji na ww. adresy poczty elektronicznej stron.

3. Strony uzgadniają, iż wszelkie oświadczenia woli i zawiadomienia w związku z niniejszą Umową oraz wszelkie dokumenty powstające na podstawie lub w związku z niniejszą Umową będą doręczane w formie pisemnej pod rygorem nieważności, poprzez dostarczenie osobiście lub listem poleconym lub przesylką kurierską, każdorazowo za potwierdzeniem odbioru, na następujące adresy stron:

- dla Zamawiającego:

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.

ul. I .Paderewskiego 1

86-005 Białe Błota

- dla  Wykonawcy: ………………………………

4. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, strona dokonująca zmiany zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o niej drugą stronę na piśmie. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na ostatni wskazany przez stronę adres i nieodebraną, pozostawia się w dokumentach ze skutkiem doręczenia.

§ 22

Klauzula salwatoryjna

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, w całości lub części, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień niniejszej Umowy. Strony niniejszym zgadzają się zastąpić takie postanowienie innym postanowieniem wynegocjowanym w dobrej wierze, które, na ile jest to możliwe, osiąga pierwotny cel ekonomiczny Stron. Strony niniejszym oświadczają, że w razie stwierdzenia ewentualnej nieważności poszczególnych postanowień niniejszej Umowy zostałaby ona zawarta bez tych postanowień.

§ 23

Postanowienia końcowe

- Wszelkie uprawnienia / środki przewidziane w Umowie mogą być stosowane i egzekwowane niezależnie od siebie.

2. Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek jej części na inny podmiot, w tym także nie może dokonać przelewu wierzytelności pieniężnych wynikających z niniejszej Umowy, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

3. Wszystkie Załączniki do Umowy,  wymienione w jej treści, stanowią integralną część Umowy. Dla uniknięcia watpliwości Strony wskazują, iż gdziekolwiek w treści niniejszej Umowy występuje pojęcie “Umowy” Strony rozumieją pod tym pojęciem treść niniejszej Umowy wraz ze wszystkimi załącznikami do niniejszej Umowy, tworzące razem jedną całość, tj. integralny dokument Umowy.

4.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.W przypadku, gdy Umowa zostanie zawarta z przedsiębiorcą mającym siedzibę za granicą, zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) jest wyłączone.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający								Wykonawca